2024年度排水设施养护维修、内河管理保洁水质检测及城区防汛项目自评报告

根据市财政局《关于开展2024年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》，市排水中心根据工作职能，结合单位项目支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2024年度市排水中心专项支出进行了认真自评,现将有关情况报告如下：
一、自评结论
（一）自评得分：99分
（二）绩效目标完成情况
1、执行率情况
2024年排水设施养护维修、内河管理保洁水质检测及城区防汛项目财政实际拨款200.23元，2024年项目实际支出为200.23万元，预算执行率100%。
2、完成的绩效目标
数量指标：256公里排水管网、13000个井篦、27公里内河明渠的养护维修；治理城区范围内黑臭水体14条，定期和不定期对整治后的黑臭水体进行取样检测，持续监测水质控制项目变化，确保在限值范围；开展城区防汛应急抢险演练；购买防汛物资等
质量指标：内河桥梁等设施完好率达95%,检查井篦完好率达98%；
时效指标：检查井篦做到随坏随修，城区排水管网、井篦、内河保洁每天早7时至晚6时专人巡查维护；
社会效益：保障汛期人民出行和生命财产安全；内河河床无垃圾杂物，改善城区水环境。
（三）存在的问题和原因
绩效目标已基本完成。年初预算200.23万元，财政实际拨款200.23万元，本年度项目支出200.23万元，预算执行率100%。
（四）下一步拟改进措施
    细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
附件：2024年度排水设施养护维修、内河管理保洁水质检测及城区防汛项目支出绩效自评表（附后）
[bookmark: _Hlk71037380]二、佐证材料
（一）基本情况
1、项目的目的和年度绩效目标
排水设施养护维修、内河管理保洁水质检测及城区防汛项目立项目的：负责对城区256公里排水管网、13000座检查井篦、27公里内河明渠的养护与维修；城区排放污水水质监测；承担城区防汛日常工作。
排水设施养护维修、内河管理保洁水质检测及城区防汛年度绩效目标：提高排水设施、内河管护标准；保证内河水质清洁、无漂浮垃圾，堤岸整洁、无垃圾杂物；承担城区防汛日常工作，保障汛期城区人民生命财产安全，确保人员车辆安全出行。
[bookmark: _Hlk71037838]2、项目资金支出情况。2024年项目收入200.23万元，其中财政拨款收入200.23万元，2024年项目实际支出为200.23万元。
（二）部门自评工作开展情。
1、充分准备前期工作。成立了市排水中心2024年度绩效评价工作领导小组。成立了以单位一把手为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，抽调专人组建工作专班，具体负责绩效评价工作。根据绩效自评工作要求，制定了2024年度绩效评价工作方案，对绩效评价工作的时间、步骤、措施等提出了具体要求。
2、精心组织绩效评价。市排水中心2024年度绩效评价工作领导小组成员对绩效评价文件和相关政策依据进行了深入学习，了解绩效评份工作的重要性和必要性。由工作专班按照绩效评价工作方案的要求精心组织实施，搜集相关资料，查阅相关表格，核实相关数据，扎扎实实开展绩效自评工作。
3、综合分析自评报告。绩效评价工作专班将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。
[bookmark: _Hlk71037939]（三）绩效目标完成情况分析
1、预算执行情况分析
2024年排水设施养护维修、内河管理保洁水质检测及城区防汛项目支出预算申请为200.23万元，财政拨款200.23万元， 2024年项目实际支出为200.23万元，预算执行率为100%。
2、绩效目标完成情况分析
数量指标：
256公里排水管网、13000个井篦、27公里内河明渠的养护维修；
随州城区范围内黑臭水体14条，其中市本级8条，曾都区4条，高新区2条。目前城区黑臭水体已经全面完成治理，定期和不定期对整治后的黑臭水体进行取样检测，持续监测水质控制项目变化，确保在限值范围；
编制《随州市城区防汛抢险应急预案》，已通过专家评审；购买防汛物资；
联合中建三局随州项目部组织60人的抢险队伍，开展了2022年度城区防汛应急抢险演练，锻炼了队伍、测试了设备、检验了工作机制；
质量指标：内河桥梁等设施完好率达95%,检查井篦完好率达98%。
时效指标：检查井篦做到随坏随修，城区排水管网、井篦、内河保洁每天早7时至晚6时专人巡查维护。
社会效益：保障汛期城区人民生命财产安全，确保人员车辆安全出行；
生态效益：内河河床无垃圾杂物，内河保洁共投入6千余人次，清理转运内河河床淤泥杂物600余平方米，枯枝杂草12车，保障内河水面清澈整洁，切实改善了内河环境卫生。
为确保安全度汛，召开2024年度城区防汛工作会议，迅速开展汛前隐患检查排查和汛前督办，对东西南北涢水街道等8个单位防汛物资、应急预案、水毁隐患、涉水在建工程开展综合检查，对发现的吾悦广场、程力大桥等7处安全隐患督促责任单位限期整改到位。对排水不畅的道路排水管网实现两班倒清淤疏浚，进一步明确责任分工，统一思想，为做好今年城区防汛工作打下了基础。
（四）上年度部门自评结果应用情况
随州市排水中心2023年度终结后及时予以分析总结，填报了部门整体绩效目标申报表和项目绩效目标申报表，今后应按要求予以完善，根据工作实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。
随州市排水中心2023年按政府部门和人大部门的要求完成了绩效结果报告，2024年及时成立绩效小组，整理资料，完成绩效结果报告。













2024年度随州市城市城市防洪排水事业发展中心
项目自评
单位名称：随州市城市防洪排水事业发展中心                       
     
填报日期：2025年04月15日          自评总分：99分             单位：万元
	项目名称
	排水设施养护维修及内河管理保洁、城区防汛、水质检测　
	项目实施单位
	随州市城市防洪排水事业发展中心

	项目主管单位
	随州市住房和城市更新局
	项目负责人
	郝庆

	资金性质
	  1、持续性项目√     2、一次性项目     3、债券项目

	项目资金来源
（万元）
	中央、省级
	本级
	其他
	合计

	
	
	200.23
	
	200.23

	预算执行情况（万元）
（20分）
	
	预算数     （A）
	执行数      （B）
	执行率%
（B/A）
	得分
（20分*执行率）

	
	年度财政资金总额
	200.23
	[bookmark: _GoBack]200.23
	100%
	20

	年度绩效目标
（80分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值         （A）
	实际完成值 （B）
	得分

	
	成本指标
	经济  指标    （20分） 
	排水设施养护维修、内河明渠清淤保洁费
	135.00
	135.00
	5

	
	
	
	城区防汛日常工作
	15.23
	15.23
	5

	
	
	
	水质检测费用
	40.00
	40.00
	5

	
	产出指标
	数量  指标  （20分）
	430时公里排水管网、13000公里检查井篦、27公里内河明渠的养护维修
	力保排水维修设施养护及时、保障排水设施安全运行
	完成
	10

	
	
	
	汛期（5-10月）安排职工24小时办公室值班
	保证信息畅通
	完成
	5

	
	
	
	水质检测
	争取每年检测污水排放企事业单位300家以上
	完成
	5

	
	
	质量  指标  （20分）
	内河桥梁等设施完好率达95%，检查井篦完好率达98%
	确保城区管网排水畅通无积水
	完成
	10

	
	
	
	要求汛期排水设施完好无损、水流畅通、避免大面积积水
	确保城区管网排水排涝畅通无积水
	完成
	5

	
	
	
	排污合格率达100%
	争取做到排放污水合格率达以100%
	完成
	5

	
	
	时效  指标
（20分）
	检查井篦做到随坏随修，城区排水管网、井篦、内河保洁每天早7时至晚6时
	设施维修及时
	完成
	9

	
	
	
	下大雨防汛人员半小时内到达现场，对排水管网进行疏通，以防积水 
	排水设施疏通及时
	完成
	10

	
	效益指标
	社会  效益   （15分）
	保障汛期场城区人民财产安全，确保人员车辆安全出行
	提高城市品位 
	完成
	5

	
	
	
	保障汛期场城区人民财产安全，确保人员车辆安全出行
	提高城市品位 
	完成
	5

	
	
	
	改善城区水环境
	改善城区水环境
	完成
	5

	
	
	生态  效益
（15分）
	路面无污水乱流及内河河床无垃圾杂物
	改善城区水环境、保障污水处理设施运行安全
	完成
	10

	
	
	
	保障城区居民用水安全
	保障城区居民用水安全
	完成
	5

	总分
	99分


                                                                         
备注：        
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。
用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。
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